Sáu tháng đầu năm,

Cao Sơn vượt quá nửa chặng đường kế hoạch 2018

Năm 2017, Cao Sơn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Điều đó không những là dấu mốc kết thúc một thời kỳ khó khăn mà còn là minh chứng cho truyền thống Thợ mỏ Cao Sơn luôn vươn lên trong mọi hoàn cảnh để tiến đến thành công.

Và đúng như vậy! Ngay trong  những tháng đầu năm 2018, Cao Sơn đã phải đối mặt với nhiều thách thức, như : Khai thác than trong vùng tụt, kế hoạch giá thành sản xuất than giảm giá gây khó khăn lớn đến cân đối chi phí, doanh thu, trả lương cho người lao động....  Để vượt qua những khó khăn trên, Cao Sơn đã kiểm soát chặt chẽ chi phí, nâng cao chất lượng than thương phẩm  nhằm tăng doanh thu, phát động phong thi đua lao động sản xuất, phát huy tiểm năng, nội lực các cá nhân, tập thể. Những nỗ lực, chủ động, sáng tạo của CNVCLĐ Cao Sơn trong  6 tháng đầu năm 2018 đã được minh chứng:

Bốc xúc và vận chuyển 15.141.000 m3 đất đá,  đạt  54,1 %  kế hoạch điều hành năm,  bằng 113,5 % so cùng kỳ năm 2017.

Sản xuất 2.006.000 tấn than,  đạt 61,7 % kế hoạch điều hành năm,  bằng        123,2 % so cùng kỳ năm 2017.

Tiêu thụ  1.945.000 tấn  than thương phẩm, đạt 61% kế hoạch điều hành năm,  bằng 117,7 % so cùng kỳ năm 2017.

Người lao động  có thu nhập bình quân  8.786.000 đồng/người- tháng, đạt 115% kế hoạch năm, bằng 129,5 % so cùng kỳ năm 2017.

Song song với các kết quả trên,  các mặt tích cực trong công tác quản lý, quản trị công ty được duy trì tốt; Tỷ lệ chênh lệch đất đá nội bộ công ty ở mức quy định            - 2%; Hầu hết các đơn vị trong Công ty đều tiết kiệm nhiên liệu, dầu nhờn, mỡ máy; An ninh, an toàn được giữ vững.

Dự kiến, Công ty phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu  kinh tế, chính trị, xã hội năm 2018 trước ngày 22 tháng 12.

Quang Mạnh